# Proyecto de calificaciones Tributarias en Nuam

NOMBRE: Juan Molina, Bruno Rojas

CARRERA:  Ingenieria en Informatica

ASIGNATURA:  Proyecto Integrado

PROFESOR: Yaleni Gomez

FECHA: 12/09/2025

Contenido

Proyecto de calificaciones Tributarias en Nuam	1

1	Introducción	3

2	Identificación de necesidades TI del negocio	4

3	Tendencias de TI aplicables a Nuam y su impacto	6

4	Priorización de necesidades TI de Nuam	7

5	Historias de Usuario	9

6	Clasificación de Requerimientos del Sistema	12

6.1	Requerimientos Funcionales	12

6.2	Requerimientos No Funcionales	13

7	Establecer las relaciones entre los requerimientos y las necesidades del negocio	14

8	Levantamiento de Requerimientos del Sistema	15

9	Selección de Metodologías TI	17

9.1	Justificación de la selección	17

9.2	Metodología Seleccionada Scrum	17

10	Justificación de la elección de metodologías en relación con las solicitudes del cliente y la problemática	18

11	Comparación de metodologías alternativas y explicación de la elección de la más adecuada	20

12	Identificación de necesidades de seguridad TI y su importancia para el negocio	22

13	Determinación del impacto ético y profesional de las medidas de seguridad propuestas	23

# Introducción

Nuam es el holding que integra las bolsas de valores de Santiago, Lima y Colombia, creado en noviembre de 2023 con el objetivo de consolidar un mercado de capitales regional unificado, eficiente y competitivo a nivel global. Esta integración busca multiplicar la escala, mejorar la eficiencia operativa y posicionar a la región andina como un referente atractivo frente a los inversionistas internacionales, generando mayores oportunidades tanto para emisores como para inversionistas.

La misión de Nuam es impulsar el desarrollo de mercados financieros latinoamericanos integrados, mientras que su visión es construir un mercado de capitales unificado, eficiente y global. Para lograrlo, la organización se guía por cuatro valores fundamentales: innovación, transparencia, colaboración y un impacto sostenible en las economías donde opera.

Actualmente, Nuam provee tecnología e infraestructura para el desarrollo del mercado de capitales en tres países, ofreciendo servicios en áreas como trading de acciones, renta fija, derivados, custodia, compensación y financiamiento colaborativo para empresas emergentes. En este contexto, la organización enfrenta desafíos clave relacionados con la gestión de información financiera y tributaria, adaptándose a cambios tecnológicos y regulatorios de la región, y buscando profundizar la liquidez y eficiencia del mercado.

Uno de los proyectos estratégicos identificados por Nuam es la optimización del proceso tributario anual gestionado por los corredores. Actualmente, la administración de calificaciones tributarias se realiza de forma manual, generando dificultades en la consolidación de datos provenientes de diversas fuentes, como declaraciones juradas y otros archivos tributarios. El objetivo del proyecto es desarrollar un mantenedor de calificaciones tributarias robusto y de fácil uso, que permita cargar, modificar y gestionar las calificaciones de manera eficiente, segura y confiable, optimizando la gestión tributaria, reduciendo errores y garantizando la integridad y trazabilidad de la información.

La presente propuesta de informe tiene como propósito identificar las necesidades TI relevantes para este proyecto, reconocer las tendencias tecnológicas aplicables, priorizar requerimientos y proponer un enfoque metodológico y de seguridad que permita a Nuam continuar liderando la integración y modernización del mercado de capitales andino.

# Identificación de necesidades TI del negocio

Nuam enfrenta el desafío de integrar las operaciones de tres bolsas de valores (Santiago, Lima y Colombia) bajo un modelo tecnológico y operativo unificado, con el fin de consolidar un mercado regional más profundo, líquido y eficiente. Para cumplir esta misión, se han identificado las siguientes necesidades TI críticas:

- Infraestructura tecnológica unificada y escalable:

- Capacidad para integrar sistemas de trading, custodia y financiamiento colaborativo de las tres bolsas.

- Escalabilidad que permita soportar incrementos en transacciones y volumen de datos a medida que el mercado regional crece.

- Aplicación de buenas prácticas de arquitectura de TI, incluyendo diseño modular y tolerancia a fallos.

- Interoperabilidad entre sistemas bursátiles:

- Capacidad de comunicación eficiente entre los sistemas de cada bolsa.

- Adopción de estándares internacionales de intercambio de datos financieros, siguiendo mejores prácticas de la industria (FIX Protocol, ISO 20022).

- Gestión eficiente de grandes volúmenes de datos (Big Data):

- Consolidación de información de múltiples fuentes como transacciones bursátiles, declaraciones tributarias y reportes financieros.

- Implementación de herramientas de almacenamiento y procesamiento de datos de alto rendimiento.

- Automatización de procesos tributarios y financieros:

- Desarrollo de un mantenedor de calificaciones tributarias para gestionar información de corredores.

- Funcionalidades clave: búsqueda eficiente de calificaciones, creación, modificación y eliminación de registros, carga masiva de datos y actualización continua.

- Reducción de errores humanos y optimización del tiempo de gestión, alineado con metodologías de automatización y RPA reconocidas en la industria.

- Seguridad avanzada y cumplimiento regulatorio:

- Protección de datos sensibles de inversionistas y corredores mediante cifrado y autenticación multifactor.

- Implementación de un enfoque de seguridad “Zero Trust” para prevenir accesos no autorizados.

- Cumplimiento de normativas locales e internacionales (ISO 27001, GDPR), asegurando transparencia y confiabilidad en los procesos.

- Alta disponibilidad y desempeño del sistema:

- Garantía de continuidad operativa crítica para operaciones bursátiles en tiempo real.

- Tiempo de respuesta rápido y monitoreo continuo de incidencias para asegurar el servicio al cliente.

Estas necesidades están alineadas con las buenas prácticas de la industria financiera y tecnológica, considerando la innovación, eficiencia, seguridad y cumplimiento regulatorio como pilares estratégicos para Nuam.

# Tendencias de TI aplicables a Nuam y su impacto

El contexto financiero y tecnológico actual exige que Nuam adopte tendencias de TI innovadoras para mantener competitividad, eficiencia y seguridad en sus operaciones regionales. Las tendencias más relevantes son:

Cloud Computing híbrida:

- Permite escalar la infraestructura tecnológica de manera flexible según la demanda del mercado bursátil.

- Impacto: Mejora la eficiencia operativa, reduce costos de infraestructura física y facilita la integración de sistemas entre las tres bolsas.

Blockchain y tecnologías de registro distribuido:

- Proporciona trazabilidad y transparencia en las transacciones bursátiles y financieras.

- Impacto: Refuerza la confianza de inversionistas y reguladores, además de asegurar la integridad de los registros tributarios y financieros.

Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning:

- Análisis predictivo de mercados, detección de fraudes y optimización de procesos financieros.

- Impacto: Permite a Nuam ofrecer servicios de análisis avanzado a corredores e inversionistas, mejorando la toma de decisiones y reduciendo riesgos.

Automatización de procesos y Robotic Process Automation (RPA):

- Digitalización de tareas repetitivas, como la gestión de calificaciones tributarias y consolidación de datos.

- Impacto: Aumenta la eficiencia, reduce errores humanos y libera tiempo para actividades estratégicas dentro de la organización.

Ciberseguridad Zero Trust:

- Implementación de un enfoque de seguridad que considera todos los accesos como potencialmente no confiables y requiere verificación continua.

- Impacto: Protege datos sensibles de corredores e inversionistas, cumpliendo con estándares regulatorios internacionales y reduciendo riesgos de vulnerabilidades.

Analítica avanzada y Big Data:

- Procesamiento de grandes volúmenes de información para generar indicadores y reportes estratégicos.

- Impacto: Facilita la toma de decisiones, permite un análisis más profundo de la liquidez y eficiencia del mercado, y optimiza la gestión tributaria.

Estas tendencias no solo mejoran la eficiencia operativa de Nuam, sino que también fortalecen su posición estratégica como un holding que integra mercados de capitales en Latinoamérica, asegurando innovación, transparencia y confiabilidad en sus servicios.

# Priorización de necesidades TI de Nuam

Para maximizar el impacto estratégico del proyecto y garantizar que las inversiones en TI respondan a las prioridades del negocio, se ha realizado una priorización exhaustiva de las necesidades TI identificadas en Nuam. Esta priorización considera la criticidad de cada necesidad para las operaciones bursátiles, la eficiencia del mercado regional y la confianza de los inversionistas.

| Prioridad | Necesidades TI | Justificación | Impacto en el negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Seguridad y cumplimiento regulatorio | cumplimiento regulatorio La confianza de inversionistas, reguladores y participantes del mercado depende de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información financiera y tributaria. La implementación de estándares de seguridad (ISO 27001, GDPR) y políticas de cumplimiento normativo es crítica para mantener la credibilidad del mercado unificado. | Reducción de riesgos legales y reputacionales; fortalecimiento de la confianza de los participantes del mercado; protección de datos sensibles. |
| Alta | Alta disponibilidad y desempeño del sistema | sistema Los sistemas bursátiles operan en tiempo real, y cualquier interrupción puede generar pérdidas económicas significativas y afectar la reputación del holding. Garantizar tiempos de respuesta óptimos y monitoreo continuo es esencial para la continuidad operativa. | Operaciones bursátiles ininterrumpidas; mejora de la experiencia del usuario; prevención de pérdidas financieras y de reputación. |
| Media Alta | Automatización de procesos tributarios | La gestión manual de calificaciones tributarias es propensa a errores, duplicidad de esfuerzos y retrasos en la consolidación de datos provenientes de diversas fuentes. Automatizar este proceso mejora la eficiencia, permite trazabilidad completa y asegura la confiabilidad de la información. | Optimización de la gestión tributaria; reducción de errores humanos; ahorro de tiempo para corredores; mayor transparencia y confiabilidad en reportes. |
| Media | Interoperabilidad tecnológica entre bolsas | Integrar sistemas de Santiago, Lima y Colombia es esencial para lograr un mercado regional cohesionado y facilitar el intercambio de información financiera. Aunque su impacto inmediato no es tan crítico como la seguridad o disponibilidad, es vital para la expansión futura. | esencial para lograr un mercado regional cohesionado y facilitar el intercambio de información financiera. Aunque su impacto inmediato no es tan crítico como la seguridad o disponibilidad, es vital para la expansión futura. Facilita la consolidación de operaciones regionales; soporte para futuros desarrollos e integración de servicios; mejora de la eficiencia operativa global del holding. |
| Media Baja | Adopción de tendencias innovadoras (IA, Blockchain, RPA) | Tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y RPA aportan valor agregado y competitividad a largo plazo. Permiten análisis predictivo, automatización avanzada y mayor transparencia, pero su impacto directo en operaciones inmediatas es menor que la seguridad o la automatización tributaria. | Innovación continua; ventaja competitiva en el mercado regional; mejora en análisis de datos y toma de decisiones estratégicas; aumento de eficiencia a mediano y largo plazo. |

# Historias de Usuario

| ID | Rol | Objeto | Criterios de adaptación | Relación con necesidades TI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Corredor bursátil | Gestionar calificaciones tributarias de manera rápida, confiable y segura. | - Buscar, crear, modificar y eliminar registros de calificaciones tributarias. - Carga masiva de datos mediante archivos específicos. - Garantía de actualización constante y trazabilidad de la información. - Sistema accesible desde cualquier sucursal de Nuam. | Automatización de procesos tributarios; Alta disponibilidad y desempeño del sistema. |
| HU-02 | Administrador TI | Monitorear la seguridad y disponibilidad del sistema tributario. | - Recibir alertas en tiempo real ante incidentes de seguridad. - Acceso controlado según roles y permisos. - Registro completo de actividades para auditorías. - Integración con sistemas de monitoreo corporativos. | Seguridad y cumplimiento regulatorio; Alta disponibilidad y desempeño del sistema. |
| HU-03 | Analista financiero | Obtener reportes consolidados de calificaciones tributarias para toma de decisiones. | - Generación automática de reportes consolidados. - Exportación de datos en formatos estándar (Excel, PDF). - Acceso rápido a datos históricos y actuales. - Información validada y confiable. | Automatización de procesos tributarios; Gestión eficiente de grandes volúmenes de datos. |
| HU-04 | Gerente de cumplimiento | Asegurar que el sistema cumpla con normativas locales e internacionales. | - Validación automática de cumplimiento regulatorio. - Alertas de inconsistencias o incumplimientos. - Registro de auditorías y cambios en datos tributarios. - Acceso a información para inspecciones regulatorias. | Seguridad y cumplimiento regulatorio. |
| HU-05 | Usuario corporativo (empresa emisora) | Consultar y verificar sus calificaciones tributarias de manera transparente. | - Acceso seguro a su información tributaria. - Visualización de historial de calificaciones. - Información clara y actualizada en tiempo real. - Descarga de reportes personales en formatos estándar. | Seguridad y cumplimiento regulatorio; Transparencia en procesos. |
| HU-06 | Equipo de integración de TI | Integrar el mantenedor con las plataformas de Santiago, Lima y Colombia. | - Sincronización de datos entre sistemas bursátiles. - Pruebas de compatibilidad y comunicación exitosa. - Logs de integración detallados. - Funcionamiento continuo sin pérdida de datos. | Interoperabilidad tecnológica entre bolsas; Alta disponibilidad y desempeño del sistema. |
| HU-07 | Gerente de innovación TI | Incorporar tecnologías innovadoras para mejorar eficiencia y análisis. | - Implementación de funcionalidades de RPA para carga de datos repetitivos. - Integración de IA para detección de inconsistencias y análisis predictivo. - Trazabilidad y registro de decisiones automatizadas. - Reportes de eficiencia y reducción de errores. | Adopción de tendencias innovadoras (IA, RPA, Blockchain); Automatización de procesos tributarios. |
| HU-08 | Auditor externo | Verificar trazabilidad y cumplimiento de normativas tributarias. | - Acceso a registros completos y auditables. - Posibilidad de revisar cambios históricos de calificaciones. - Informes claros sobre cumplimiento normativo. - Datos presentados de manera segura y confiable. | Seguridad y cumplimiento regulatorio; Transparencia en procesos. |

# Clasificación de Requerimientos del Sistema

## Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades del negocio y de los usuarios finales.

| ID | Requerimiento | Descripción | HU Relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de calificaciones tributarias | Permitir crear, modificar, eliminar y consultar calificaciones tributarias de forma segura. | HU-01, HU-05 |
| RF-02 | Carga masiva de datos | Permitir cargar archivos masivos de calificaciones tributarias provenientes de distintas fuentes. | HU-01, HU-07 |
| RF-03 | Generación de reportes | Generar reportes consolidados y exportables en formatos estándar (Excel, PDF) para análisis interno y reguladores. | HU-03, HU-08 |
| RF-04 | Validación de cumplimiento regulatorio | Validar automáticamente que los datos cumplan con normas locales e internacionales. | HU-04, HU-08 |
| RF-05 | Búsqueda avanzada | Permitir búsqueda eficiente de calificaciones por múltiples criterios (empresa, periodo, tipo de tributo). | HU-01, HU-03 |
| RF-06 | Control de acceso por roles | Establecer permisos de acceso según tipo de usuario (corredor, administrador, auditor). | HU-02, HU-04, HU-08 |
| RF-07 | Integración con sistemas bursátiles | Sincronizar calificaciones tributarias entre las bolsas de Santiago, Lima y Colombia. | HU-06 |
| RF-08 | Automatización de procesos repetitivos | Uso de RPA para tareas repetitivas como carga de datos y validaciones. | HU-07 |

## Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen atributos de calidad del sistema como rendimiento, seguridad y confiabilidad.

| ID | Requerimiento | Descripción | HU Relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad de datos | Cifrado de datos en tránsito y en reposo; autenticación multifactor y trazabilidad completa. | HU-02, HU-05, HU-08 |
| RNF-02 | Disponibilidad | Sistema disponible 24/7 con alta tolerancia a fallos y monitoreo continuo. | HU-01, HU-02, HU-06 |
| RNF-03 | Rendimiento | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para consultas y operaciones críticas. | HU-01, HU-03 |
| RNF-04 | Escalabilidad | Capacidad de soportar incremento de volumen de datos y usuarios sin degradar el rendimiento. | HU-06, HU-07 |
| RNF-05 | Usabilidad | Interfaz intuitiva y fácil de usar para diferentes roles de usuario. | HU-01, HU-05 |
| RNF-06 | Auditoría y trazabilidad | Registro completo de actividades y cambios en el sistema, disponible para auditorías internas y externas. | HU-02, HU-04, HU-08 |
| RNF-07 | Integración segura | Uso de estándares de comunicación y protocolos seguros para intercambio de datos entre bolsas. | HU-06 |

- Todos los requerimientos están alineados con las historias de usuario y necesidades prioritarias del negocio.

- La distinción clara entre funcionales y no funcionales permite un enfoque integral en la implementación, considerando tanto funcionalidades críticas como calidad, seguridad y rendimiento.

- Esta clasificación facilita la trazabilidad y justificación de cada requerimiento frente a los objetivos estratégicos de Nuam.

# Establecer las relaciones entre los requerimientos y las necesidades del negocio

Para garantizar que el sistema propuesto responda a los objetivos estratégicos de Nuam, se estableció una matriz de trazabilidad que conecta cada necesidad de negocio con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. De esta manera se asegura que la solución tecnológica aporte valor real, evitando funcionalidades sin impacto en el negocio y alineando la inversión en TI con los ejes estratégicos de la organización.

| Necesidad de Negocio / TI | Requerimiento Funcionales Relacionados | Requerimientos No Funcionales Relacionados |
| --- | --- | --- |
| Seguridad y cumplimiento regulatorio | RF-04 (validación regulatoria) RF-06 (Control de acceso por roles) | RNF-01 (Seguridad de datos) RNF-06 (Auditoria y trazabilidad) |
| Alta disponibilidad y desempeño del sistema | RF-01 (Gestión de calificaciones) RF-07 (Integración con sistemas bursátiles) | RNF-02 (Disponibilidad 24/7) RNF-03 (Rendimiento) RNF-04 (Escalabilidad) |
| Automatización de procesos tributarios | RF-01 (Gestión de calificaciones) RF-02 (Carga masiva) RF-03 (Reportes) RF-08 (Automatización con RPA) | RNF-05 (Usabilidad) RNF-03 (Rendimiento) |
| Interoperabilidad tecnológica entre bolsas | RF-07 (Integración con sistemas bursátiles) | RNF-07 (Integración segura con protocolos estándar) RNF-02 (Disponibilidad) |
| Adopción de tendencias innovadoras (IA, BlockChain, RPA) | RF-08 (Automatización con RPA) RF-03 (Reportes con analítica avanzada) | RNF-04 (Escalabilidad) RNF-06 (Trazabilidad con Blockchain) |

- Cada requerimiento está vinculado con una o más necesidades estratégicas, asegurando alineación entre TI y negocio.

- Las prioridades críticas de seguridad, disponibilidad y automatización cuentan con soporte tanto en requerimientos funcionales como en no funcionales.

- Las innovaciones (IA, Blockchain, RPA) quedan vinculadas a requerimientos de valor agregado, lo que permite su adopción progresiva en función de la madurez tecnológica de Nuam.

# Levantamiento de Requerimientos del Sistema

El levantamiento de requerimientos del sistema para Nuam se realizó bajo un enfoque estructurado y participativo, con el objetivo de identificar, documentar y validar de forma precisa las necesidades de negocio y transformarlas en especificaciones claras que guíen el desarrollo del proyecto.

Metodología aplicada

- Entrevistas estructuradas

- Se llevaron a cabo reuniones con corredores de bolsa, administradores de sistemas y representantes del área tributaria de Nuam.

- Esto permitió identificar los problemas actuales del proceso manual, como la duplicidad de esfuerzos y errores frecuentes, así como las expectativas de contar con un sistema confiable y automatizado.

- Revisión documental

- Se analizaron reportes de auditoría, manuales internos y normativas tributarias aplicables en Chile, Perú y Colombia.

- Esta revisión permitió levantar requerimientos relacionados con cumplimiento normativo y estandarización de procesos, esenciales en un mercado bursátil integrado.

- Historias de usuario y casos de uso

- Se redactaron historias de usuario que reflejan las necesidades reales de los actores del sistema, tales como corredores, administradores y supervisores regulatorios.

- Asimismo, se elaboraron casos de uso para detallar los flujos de interacción más relevantes, como la carga masiva de datos, la modificación de registros y la generación de reportes.

- Talleres de priorización

- Se aplicó la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) para clasificar los requerimientos según su criticidad e impacto en el negocio.

- Esta dinámica permitió alinear las expectativas de los equipos de negocio y tecnología, priorizando la seguridad, disponibilidad y automatización del sistema.

- Validación iterativa

- Los requerimientos preliminares fueron presentados a los stakeholders clave.

- Se realizaron ajustes mediante retroalimentación continua, asegurando claridad, factibilidad técnica y alineación estratégica con la visión de Nuam.

Resultados del levantamiento

- Requerimientos funcionales identificados:

Gestión de calificaciones tributarias, carga manual y masiva de datos, búsqueda avanzada, creación/modificación/eliminación de registros, integración con fuentes externas, generación de reportes tributarios y validación regulatoria.

- Requerimientos no funcionales identificados:

Seguridad y confidencialidad de la información, alta disponibilidad (24/7), rendimiento en tiempo real, trazabilidad de todas las operaciones, escalabilidad del sistema y usabilidad para diferentes perfiles de usuario.

- Alineación estratégica:

Cada requerimiento se relacionó directamente con una necesidad del negocio, asegurando que el sistema propuesto no solo resuelva las limitaciones actuales, sino que también fortalezca la posición de Nuam como referente en la integración de mercados de capitales en Latinoamérica.

Tabla resumen de técnicas aplicadas

| Técnica | Objetivo | Beneficio para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas estructuradas | Recoger necesidades y expectativas de los usuarios clave | Permite obtener información de primera mano y detectar problemas prácticos del sistema actual. |
| Revisión documental | Analizar normativas y procesos internos | Garantiza el cumplimiento regulatorio y la estandarización en los tres países. |
| Historias de usuario | Reflejar necesidades específicas de cada rol | Facilita la comprensión del sistema desde la perspectiva del usuario final. |
| Talleres de priorización | Clasificar requerimientos según criticidad e impacto | Asegura que los recursos se enfoquen en los aspectos más relevantes y críticos. |
| Validación iterativa | Revisar y ajustar los requerimientos con los stakeholders | Garantiza que las especificaciones sean claras, realistas y alineadas con los objetivos. |

# Selección de Metodologías TI

Para el desarrollo del proyecto en Nuam, la selección de la metodología de trabajo resulta clave, ya que debe responder tanto la complejidad técnica como las necesidades de los usuarios y al contexto regulatorio en el que opera la organización

Tras un análisis de las características del proyecto, se determinó que la metodología ágil scrum es la mas adecuada, debido a los siguientes factores:

## Justificación de la selección

- Flexibilidad ante cambios:

El entorno financiero y regulatorio de Nuam es dinámico y puede sufrir modificaciones constantes, Scrum permite responder de manera ágil a nuevos requerimientos o ajustes normativos sin detener el desarrollo del sistema.

- Enfoque iterativo e incremental:

La construcción del mantenedor de calificaciones tributarias se puede dividir en entregas parciales (sprints). Esto asegura que cada iteración entregue funcionalidades utilizables y probadas, facilitando la validación temprana con usuarios clave.

- Participación de stakeholders:

La metodología ágil fomenta la comunicación continua con corredores, administradores y áreas regulatorias, asegurando que las soluciones se ajusten a las necesidades reales del negocio.

- Reducción de riesgos:

Al entregar avances de manera incremental, se detecta y corrigen errores tempranamente, disminuyendo el impacto en tiempo y costos de posibles fallas.

- Orientación al valor de negocio:

Scrum prioriza los requerimientos de mayor valor para los usuarios, asegurando que los primeros incrementos atiendan necesidades criticas

## Metodología Seleccionada Scrum

Duración de sprints: 2 a 3 semanas

Roles principales:

- Product Owner: Representante de Nuam encargado de priorizar el backlog del producto

- Scrum Master: Responsable de asegurar la correcta aplicación de Scrum y la eliminación de impedimentos

- Equipo de desarrollo: Encargados de construir, probar e implementar las funcionalidades

Artefactos clave: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento funcional.

Ceremonias principales: Reunión de planificación, dailys, revisión de sprint y retrospectiva.

# Justificación de la elección de metodologías en relación con las solicitudes del cliente y la problemática

La elección de la metodología ágil Scrum responde directamente a las solicitudes del cliente (Nuam) y a las características de la problemática identificada en el proyecto: la necesidad de optimizar la gestión de calificaciones tributarias, garantizando seguridad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

Relación con las solicitudes del cliente

- Optimización del proceso tributario:

El cliente solicita un sistema que reemplace el manejo manual de datos por un mantenedor robusto y automatizado. Scrum facilita la entrega de funcionalidades de manera incremental, permitiendo validar y ajustar rápidamente módulos clave como carga masiva, búsqueda avanzada o reportes.

- Facilidad de uso y reducción de errores:

Los corredores requieren una herramienta intuitiva que minimice los tiempos de operación y reduzca errores humanos. Con Scrum, se puede incluir su retroalimentación continua en cada sprint, asegurando que la interfaz final cumpla con las expectativas.

- Cumplimiento normativo y trazabilidad:

Dada la sensibilidad de la información tributaria y financiera, es crítico garantizar que los registros sean auditables y cumplan con la normativa de Chile, Perú y Colombia. Scrum permite priorizar desde los primeros sprints los requisitos de seguridad, integridad de datos y validación regulatoria.

Relación con la problemática

- Gestión de información dispersa:

Actualmente, la información tributaria proviene de distintas fuentes (declaraciones juradas, archivos externos, factores de conversión). La metodología ágil favorece la integración progresiva de estas fuentes, reduciendo la complejidad inicial y validando cada conexión antes de avanzar.

- Necesidad de adaptabilidad:

El entorno financiero y regulatorio es cambiante. Scrum ofrece flexibilidad para incorporar ajustes normativos o nuevos requerimientos sin alterar la planificación completa del proyecto.

- Minimización de riesgos:

La problemática actual incluye duplicidad de esfuerzos y errores manuales. Al trabajar en iteraciones cortas, se mitigan riesgos al detectar fallas o desviaciones tempranamente, evitando acumulación de problemas en etapas finales.

Conclusión

La metodología ágil Scrum se ajusta plenamente tanto a las expectativas del cliente como a las características de la problemática, ofreciendo una solución adaptable, centrada en el valor de negocio y capaz de garantizar la eficiencia, seguridad y cumplimiento regulatorio en la gestión tributaria de Nuam.

# Comparación de metodologías alternativas y explicación de la elección de la más adecuada

Para garantizar que la selección de la metodología TI sea la más adecuada al contexto de Nuam, se realizó entre tres enfoques relevantes: Cascada, Ágil y Metodología Híbrida.

Comparación de metodologías

| Metodología | Ventajas | Desventajas | Adecuación al Proyecto Nuam |
| --- | --- | --- | --- |
| Cascada | -Proceso estructurado y secuencial -Documentación exhaustiva -Facilita cumplimiento regulatorio en contextos estables | -Rigidez ante cambios -Alto riesgo de detectar errores en fases tardías -Poca interacción con usuarios durante el desarrollo | Baja: el entorno de Nuam requiere adaptabilidad por cambios regulatorios y de negocio |
| Ágil | -Flexibilidad ante cambios -Entregas incrementales -Alta participación de usuarios -Reducción de riesgos mediante iteraciones cortas | -Requiere alta disponibilidad de los stakeholders -Documentación más ligera, puede ser un reto en entornos muy regulados | Alta: Permite adaptar el sistema a cambios regulatorios y validar continuamente con corredores y áreas tributarias |
| Metodología Híbrida | -Combina planificación estructurada con iteraciones ágiles -Equilibrio entre documentación y flexibilidad -Asegura cumplimiento regulatorio con entregas frecuentes | -Complejidad en la gestión -Requiere experiencia en ambos enfoques -Puede aumentar costos iniciales de coordinación | Media: es útil, pero añade complejidad que puede retrasar la implementación inicial |

Explicación de la elección

Aunque la metodología Cascada ofrece orden y control documental, resulta poco flexible frente a los cambios regulatorios y tecnológicos que enfrenta Nuam, La metodología Hibrida podría ser una alternativa viable al combinar lo mejor de ambos mundos, pero su complejidad de implementación no se justifica en la etapa actual del proyecto.

Por estas razones, se selecciona Scrum, como la metodología más adecuada, ya que:

- Responde a la necesidad de adaptabilidad ante cambios regulatorios y de negocio

- Permite la entrega temprana de valor mediante módulos funcionales, como la carga masiva de calificaciones tributarias o la búsqueda avanzada

- Fomenta la colaboración activa de stakeholders, asegurando que el sistema refleje las necesidades reales de corredores y administradores.

- Reduce riesgos al validar de manera incremental las funcionalidades críticas, garantizando seguridad, trazabilidad y usabilidad.

# Identificación de necesidades de seguridad TI y su importancia para el negocio

En el contexto de Nuam, cuya operación integra las bolsas de valores de Chile, Perú, y Colombia, la seguridad TI constituye un pilar estratégico para garantizar la confianza de inversionistas, corredores y organismos reguladores. La información que se gestiona es altamente sensible, tanto en términos financieros como tributarios, lo que convierte a la seguridad en un requisito critico del proyecto.

Necesidades de seguridad TI identificadas

- Confidencialidad de la implementación financiera y tributaria

- Implementación de cifrado de datos en tránsito y en reposo

- Accesos restringidos basados en roles y autenticación multifactor

- Integridad y trazabilidad de los registros

- Auditoria detallada de cada acción realizada en sistema (creación, modificaciones o eliminación de registros)

- Control de versiones y mecanismos que eviten la manipulación indebida de datos tributarios.

- Disponibilidad del Sistema 24/7

- Arquitectura de alta disponibilidad con redundancia geográfica

- Planes de recuperación ante desastres y continuidad operacional

- Cumplimiento normativo y regulatorio

- Alineación con las normativas financieras y tributarias de los tres países

- Adopción de estándares internacionales como ISO/IEC 27001 y COBIT para gestión de seguridad y gobierno de TI

- Protección contra amenazas externas

- Sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS)

- Monitoreo constante de vulnerabilidades y gestión de incidentes de seguridad

Importancia para el negocio

- Protección de la reputación: La confianza de inversionistas internacionales depende de la percepción de seguridad en el mercado bursátil integrado. Una brecha de seguridad podría dañar gravemente la credibilidad de Nuam.

- Cumplimiento legal: La gestión de información tributaria exige apego estricto a regulaciones locales e internacionales. El incumplimiento podría derivar en sanciones y pérdida de licencias.

- Continuidad del negocio: La disponibilidad del sistema es esencial para garantizar que las operaciones bursátiles y tributarias no sufran interrupciones.

- Prevención de fraudes y pérdidas financieras: La seguridad TI reduce el riesgo de accesos indebidos, fraudes internos o ciberataques que afecten la integridad del mercado.

- Ventaja competitiva: Implementar altos estándares de seguridad posiciona a Nuam como un referente en la región, aumentando su atractivo para emisores e inversionistas globales.

# Determinación del impacto ético y profesional de las medidas de seguridad propuestas

La implementación de medidas de seguridad en el proyecto Nuam no solo responde a exigencias técnicas y regulatorias, sino que también posee un impacto ético y profesional que debe considerarse en todas las fases del desarrollo y operación del sistema.

Impacto ético

- Protección de los datos sensibles de los usuarios

Garantizar la confidencialidad de la información financiera y tributaria representa un compromiso ético hacia inversionistas, corredores y reguladores, evitando usos indebidos de los datos.

- Transparencia en las operaciones

La trazabilidad de cada acción dentro del sistema asegura que no exista manipulación oculta, fomentando la confianza en el mercado regional.

- Equidad y acceso justo

Al aplicar controles de seguridad estandarizados y homogéneos en los tres países, se evita la discriminación o desigualdad en el acceso a la información bursátil.

- Responsabilidad social

Una infraestructura segura protege la estabilidad del sistema financiero, contribuyendo al bienestar económico de la región y reduciendo riesgos que podrían impactar a los ciudadanos.

Impacto profesional

- Cumplimiento de códigos de conducta en TI

Los profesionales involucrados deben apegarse a principios de buenas prácticas definidos por organismos como ACM, IEEE y ISACA, garantizando integridad, objetividad y responsabilidad.

- Competencia técnica y actualización constante

La seguridad exige que los equipos de TI mantengan capacitación continua en ciberseguridad, auditoría y normativas vigentes, asegurando soluciones robustas y actualizadas.

- Ética en la administración de accesos

Los administradores de sistemas deben aplicar el principio de mínimo privilegio, asegurando que cada actor solo acceda a la información estrictamente necesaria para su rol.

- Gestión profesional de incidentes

Ante un ataque o brecha, la respuesta debe ser inmediata, profesional y transparente, comunicando el impacto y aplicando medidas correctivas de manera responsable.

Relevancia para Nuam

El respeto a los principios éticos y profesionales en materia de seguridad TI fortalece la credibilidad internacional del mercado integrado, refuerza la confianza de los actores financieros y consolida la posición de Nuam como un modelo de gobernanza tecnológica responsable en la región.